施 工 進 度 表

	項目
	開始時間
	完成時間
	備註

	滅火器
	102/11/19
	102/11/30
	

	室內消防栓設備
	102/11/19
	102/12/30
	

	自動撒水設備
	102/11/19
	102/12/30
	

	泡沫滅火設備
	102/11/19
	102/12/10
	

	火警自動警報設備
	102/11/19
	102/12/20
	

	緊急廣播設備
	102/11/19
	102/12/10
	

	標示設備及緊急照明燈
	102/11/19
	102/11/30
	

	緊急電源
	102/11/19
	102/12/5
	

	連結送水設備
	102/11/19
	102/12/30
	

	避難器具
	102/11/19
	102/11/30
	


